MV Studio Pro 48小时执行计划

时区：GMT+8

DAY 1（13:00–23:00）

| 时间 | 任务 | 模块 | 验收标准 | 成本验证方式 | 状态 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00–14:00 | Dev Admin 直登稳定 | 登录系统 | 能直接进入系统，不依赖OTP | 无邮件调用记录 | 待开始 |  |
| 14:00–15:00 | TestLab 图/音/视频跑通 | 测试台 | 三类任务均可提交成功并显示状态/结果 | 每次生成记录credits与供应商返回用量 | 待开始 |  |
| 15:00–16:00 | 成本仪表盘 | Usage系统 | 后台可查看单次消耗明细（模型/参数/credits） | 与第三方账单/点数消耗对照 | 待开始 |  |
| 16:00–18:00 | 模板库 + Recreate | 模板系统 | 可保存/复用模板；同款可一键生成 | 重复生成扣费一致 | 待开始 |  |
| 18:00–20:00 | Director Flow MVP 串联 | 工作流 | 脚本→分镜→图→BGM 串联成功 | 每步扣费可见 | 待开始 |  |
| 20:00–22:00 | 分镜计费规则 + 留存机制 | 积分/存储 | 超8镜拦截；3天/30天规则生效 | 跑第9镜触发扣费/拦截 | 待开始 |  |
| 22:00–23:00 | Day1 Review | 全系统 | 修正未通过项；记录风险点 | 对比成本与预估 | 待开始 |  |

DAY 2（09:00–23:00）

| 时间 | 任务 | 模块 | 验收标准 | 成本验证方式 | 状态 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00–11:00 | 音乐模块优化（Udio/Suno） | 音频系统 | 生成≤120秒；免费限制生效 | 扣费与套餐一致 | 待开始 |  |
| 11:00–13:00 | 视频模块优化（Veo/Nano） | 视频系统 | 15秒生成成功；状态可见 | 单次成本与记录一致 | 待开始 |  |
| 13:00–15:00 | Credits充值逻辑完善 | 支付/积分 | 60→100；100→210；49音乐包生效 | 充值后余额正确 | 待开始 |  |
| 15:00–17:00 | UI优化 + 模板库美化 | 前端 | 进度条明确；操作无阻塞 | 无重复点击异常 | 待开始 |  |
| 17:00–19:00 | 压力测试（连续生成） | 全系统 | 连续10次无崩溃 | 消耗记录完整 | 待开始 |  |
| 19:00–22:00 | 全链路验收测试 | 全系统 | 图/音/视频/工作流全部通过 | 成本核对无误 | 待开始 |  |
| 22:00–23:00 | Day2 Review | 全系统 | 整理问题清单与修复计划 | 确认盈利模型 | 待开始 |  |